# SMLOUVA O DÍLO

# 4/2014

# uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

##### I. 	Smluvní strany

1.1.

Objednatel :				UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, koleje a menzy						116 43 Praha 1, Voršilská 1

Zastoupená:				Ing. Jiřím Macounem – ředitelem Kolejí a menz

IČ / DIČ:				       	  00216208 / CZ00216208

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech technických a smluvních:	Mgr. Jana Provazníková- vedoucí koleje 17. listopadu

Bankovní spojení:			Komerční banka Praha 1

Číslo účtu:				832-931/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2.

Zhotovitel:				MC SYSTEMS & SERVICES s.r.o.

###### 102 00 Praha 10, Weilova1450/2e, budova 5

Zastoupený:				Milan Urbánek, jednatel

IČ / DIČ:				28252063/CZ28252063

Registrace:				Měs. soudu v Praze,oddíl C, vložka135456

Bankovní spojení :       			Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:				110375399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

- Podklady pro uzavření smlouvy

2.1.

- Výzva UK KaM k podání nabídky ze dne  22. 9. 2015

- Nabídka MC SYSTEMS & SERVICES s.r.o.  z  30. 9. 2015

- Předmět smlouvy  a  místo plnění

3.1.

- Předmět plnění této smlouvy je provedení výměny světel na chodbách budovy B, celkem 51 ks svítidel vč. nové kabeláže a připojení a dle Výzvy UK KaM k podání nabídky ze dne 22. 9. 2015  a nabídky firmy MC SYSTEMS & SERVICES s.r.o.  z  30. 9. 2015.

„UK – KaM -  Oprava elektroinstalace a výměna osvětlovacích těles 2015 “

3.2.

Místem plnění je objekt koleje Univerzity Karlovy v Praze, Kolej 17. listopadu, Pátkova 3,

182 00 Praha 8.

3.3.Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných. Objednatel dále zhotoviteli poskytne veškeré dostupné podklady a umožní přístup do objektu a jeho částí.

- Předmět díla

4.1.

Předmět díla  obecně vymezený v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, bude vycházet z podkladů uvedených čl. II, odst. 2.1. této smlouvy, požadavků objednatele.

### Termíny plnění

5.1.

Předmět plnění proběhne na žádost objednatele v období od 12/2015 do 4/2016, dále dle čl. IV, odst. 4.1., této smlouvy bude předán objednateli nejpozději do:   30. 4. 2016

VI.	Cena

6.1.

Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s provedením díla.

6.2.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy činí:

Celková  cena  bez DPH :   	249 783,00 Kč    	  Cena včetně DPH :	 302 237,00 Kč

6.3.

Cena za realizaci objednatelem požadovaných změn není zahrnuta v ceně díla dle odst.  6.2. tohoto článku. Pro výpočet ceny za vícepráce objednatelem písemně požadované bude vycházet z cen obvyklých. Nedojde-li k dohodě do 8 dnů má objednatel právo zadat provedení těchto změn třetí straně.

VII. 	Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1.

Provedené práce na díle dle čl. IV, odst. 6.2. této smlouvy lze  po dokončení i částečném  a převzetí předmětu díla / předávací protokol/ na podkladě zhotovitelem vystavené faktury a jejím doručení do sídla objednatele, splatnost faktury činí 21 dní.  Zhotovitelem vystavená faktura bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.  Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli s vytknutím vady k opravě.  Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.2.

Způsob úhrady za objednatelem požadované změny díla bude prováděn zvláštními fakturami, které zhotovitel vystaví po řádném provedení a převzetí příslušné změny.

# VIII.	Odpovědnostní vztahy

8.1.

Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a přesnost zpracované nabídky  a dokumentace. Za vady díla odpovídá v rozsahu dle § 2615-2619 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 36 měsíců.

#### IX.	Odstoupení od smlouvy

9.1.

Účastníci této smlouvy jsou oprávněni od ní odstoupit písemným podáním doručeným druhé smluvní straně. Odstoupit od smlouvy jednotlivými účastníky lze výhradně za následujících podmínek:

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli po dobu delší než 30 dní.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je zhotovitel v prodlení s dohodnutým plněním delším jak 10 pracovních dní.

- Kterýkoliv z  účastníků je oprávněn odstoupit od smlouvy také z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních zákona 89/2012 Sb.

9.2.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.

X. 	Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

10.1.

Smluvní pokuty pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

10.1.1.

Za prodlení s termínem předání díla dle čl. IV, odst. 4.1. v termínech dle čl. V této smlouvy 1.000.- Kč za každý den prodlení.

10.2.

Smluvní pokuty pro případ prodlení objednatele:

10.2.1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur se sjednává ve výši zákonného úroku z prodlení dle nařízení vlády č.351/2013 Sb.

10.3.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

10.4.

Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

#### XI.	Závěrečná a přechodná ustanovení

11.1.

Zhotovitel je oprávněn zadat provedení díla třetím osobám. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zadáním části díla k odsouhlasení jednotlivé subdodavatele. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

11.2.

Jakýkoliv styk mezi stranami, který bude smluvní strany zavazovat, bude zásadně písemný a veškerá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Za doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení, nebo potvrzení o předání k poštovní přepravě. Korespondence obstarávaná faxem bude dodatečně potvrzena a nahrazena jinak prokazatelně doručeným dopisem.

11.3.

Tuto smlouvu lze měnit, případně zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy.

11.4.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí § 2586-2634 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.3.

Tato smlouva je sepsána ve třech  vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každé ze smluvních stran přísluší jedno vyhotovení, třetí zůstává na středisku KAM UK.

12.5.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že se seznámili s jejím obsahem, a na důkaz souhlasu s ním a svobodné vůle připojují předepsaným způsobem podpisy svých statutárních zástupců.

12.6. „Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.“

datum podpisu :  			                        datum podpisu :

…..………………………………					………………………………

za objednatele: 				                   	      za zhotovitele:

Ing. Jiří  M a c o u n, ředitel	 	       	    	        Milan Urbánek, jednatel