Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

s názvem

„Příprava území po ukončené hornické činnosti

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  -

areál Barbora, 3. etapa“

Obsah zadávací dokumentace:

ČÁst 1	Pokyny pro zpracování nabídky

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Požadavky na Kvalifikaci

ČÁst 2	Smlouva o dílo

ČÁst 3	projektová dokumentace, výkaz výměr

ČÁST 1

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obsah

1.	OBECNÉ POKYNY	2

2.	identifikační údaje zadavatele	2

3.	Předmět veřejné zakázky	3

4.	Doba plnění veřejné zakázky	4

5.	Místo plnění veřejné zakázky	4

6.	FINANCOVÁNÍ	5

7.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, úhrada nákladů	5

8.	dodatečné informace k zadávacím podmínkám	5

9.	Prohlídka místa budoucího plnění	6

10.	Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky	6

11.	varianty		7

12.	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna, platební podmínky	7

13.	Podání nabídky, společná nabídka	8

14.	JISTOTA - zajištění plnění povinnostÍ uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení	8

15.	OBSAH NABÍDKY	8

16.	Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy	9

17.	Podpis nabídky	9

18.	Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky	10

19.	NÁKLADY uchazeče spojené s podáním nabídky	11

20.	PODÁVÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	11

21.	POSOUZENÍ NABÍDEK	12

22.	HodnotÍcÍ KritÉria, zpŮsob hodnocenÍ	12

23.	výbĚr nejvhodnĚjŠÍ nabÍdky	12

24.	podpis smlouvy	13

25.	NÁmitky		13

- OBECNÉ POKYNY

  - Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení, které se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro uchazeče, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.

  - Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

  - Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

- identifikační údaje zadavatele

  - Název zadavatele: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Jménem zadavatele jedná: Ing. Bc. Jiří Jež, ředitel s. p.

IČ:	0000 2739

DIČ:	CZ00002739

Zápis v obchodním rejstříku: Registrovaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl A XVIII, vložka 520

Kód státu: CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele: veřejný

Týká se: odštěpný závod Odra, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice

Kontaktní osoba: Ing. Havelka, vedoucí o. z. (na základě zmocnění ředitele státního podniku ze dne 25. 4. 2007

Tel.: +420 596 703 111

Fax:  +420 596 541 992

E-mail: havelka@diamo.cz

  - Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností dle ust. § 151 zákona

Firma: 			Allowance s.r.o.

Sídlo:				Korunní 810/104, PSČ 101 00 PRAHA, Vinohrady

Kontaktní adresa:		Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč

Statutární zástupci: 		Lubomír Chalupa, jednatel

IČ:				261 40 136

DIČ:				CZ 261 40 136

Zápis v OR: 			Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765

Kontaktní osoba: 		Ing. Ladislav Kocian, Ing. Jindřiška Moudrá

Tel.: 				241 021 034, 241 021 042

E-mail: 			verejne.zakazky@allowance.cz

  - Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením s výjimkou zadání veřejné zakázky, rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, na adresu zástupce zadavatele: Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč (dále též kontaktní adresa zástupce zadavatele).

Námitky podané dle § 110 zákona zasílá uchazeč v listinné podobě na adresu zadavatele a v kopii na kontaktní adresu zástupce zadavatele. V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 113 zákona, doručí tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na kontaktní adresu zástupce zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

#### Název veřejné zakázky: „Příprava území po ukončené hornické činnosti

#### DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  - areál Barbora, 3. etapa“

#### Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

Demolice	45110000-1	Demolice

  - Předpokládaná cena veřejné zakázky: 15 688 000, - Kč bez DPH

  - Popis veřejné zakázky:

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem „Demolice objektů v areálu dolu Barbora“ a „Aktualizace PD č. D/4376/08/2009 ze dne 26. 8. 2009 Demolice objektů v areálu dolu Barbora“ projektant  Kubinová + partneři, Ostrava – Vítkovice,  Středulinského 966/26 a je částí 3 této ZD.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce demoličního charakteru, spočívající ve snesení objektů pozemního a průmyslového stavitelství, které vzhledem k ukončení těžby uhlí na dané lokalitě přestaly plnit svou funkci. Snesení objektů, následná  úprava pozemků po demolicích a scelení s okolními pozemky, umožní další využití uvolněné plochy  k případné průmyslové výstavbě, což z územně technického hlediska dosahuje nejvyššího ocenění v devastované krajině.

Objekty určené k demolici se nacházejí v areálu Barbora DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, bývalý důl Barbora (1. máj)  Karviná – Doly, vše kat. úz. Karviná – Doly.

Jedná se o snesení následujících  objektů, které tvoří komplex navzájem propojených budov:

objekt č. 22 – Strojovna sever na pozemku parc. č. 6333/32

objekt č. 24  – Oběh vozů na pozemku  parc. č. 6333/32, 6333/33

objekt č. 25 – Budova hlavní těžní jámy na pozemku parc. č. 6333/32

objekt č. 26 – Strojovna jih na pozemku parc. č. 6333/32

objekt č. 28 – Hlavní skladiště na pozemku parc. č. 6333/32

objekt č. 29 – Nouzový východ  na pozemku parc. č. 6333/37

Demolice objektů budou provedeny  na základě „Ohlášení odstranění“ na odbor ÚPaSŘ Magistrátu města Karviné, které právnická osoba, v souladu se stavebním zákonem,  provedla dopisem ze dne 1.09.2009 č.j. TÚ/O/48104/09.

Provedení díla zahrnuje:

• Demolici objektu č. 25, který se nachází v bezpečnostním  okruhu těžní jámy (TJ) č. 2, kde platí stavební uzávěra.  Objekt bude odstraněn pouze na úroveň okolního terénu, nebo na úroveň podlahy.

• Oddilatování ocelové těžní věže,  která je součástí objektu určeného k demolici č. 25. Tato ocelová těžní věž byla prohlášena za kulturní památku a  není předmětem demolice.

• V místě připojení objektu č. 24 (oběh vozů) na objekt č. 25 se nachází nadzemní vedení VN, patka stožáru VN je umístěna 6 m od stavby. Demoliční práce budou prováděny v ochranném pásmu se souhlasem provozovatele.

• Objekty č. 22 a  26, které jsou částečně dotčeny bezpečnostním  okruhem jámy TJ č. 2, budou odstraněny na úroveň -0,500 m od okolního terénu.

• Ostatní stavby budou odstraněny na úroveň – 1,5 m od okolního terénu.

• Plošné konstrukce (podlahy suterénu) pokud nebudou odstraněny, budou opatřeny průsakovými otvory uspořádanými v sítí 5 x 5 m.

• Demolice zahrnuje provedení násypů figur dle projektové dokumentace (část F - Výkresová dokumentace)  v rozsahu figury F1 až F12, jejichž rozsah je dán v samostatném výkazu výměr.

Demolice nadzemních částí objektů se provede hydraulickými nůžkami. Stavby budou postupně shora dolů po svém obvodu bourány, postupně se tedy budou odlehčovat. Ocelové konstrukce se budou rozstřihávat a snášet na úroveň terénu. Sekundární dělení suti a ocelových konstrukcí se  bude provádět mimo stavbu. Konstrukce se budou odstraňovat v opačném postupu než byly vystavěny.

#### Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Doba plnění veřejné zakázky

      - Předmět veřejné zakázky bude ukončen a předán objednateli do 8 měsíců

    - Předpokládaný termín zahájení plnění:	1. 07. 2012

    - Předpokládaný termín dokončení plnění:	28. 02. 2013

    - Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky, tzn. doba od předpokládaného termínu zahájení plnění až po předpokládaný termín dokončení plnění, je nejvýše možná.

    - Uvedené termíny zahájení plnění a dokončení plnění jsou pouze předpokládané termíny stanovené zadavatelem s ohledem na hladký průběh zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů, které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky.

    - Lhůta k provedení díla v délce maximálně 8 měsíců je závazná.

- Místo plnění veřejné zakázky

#### Kraj:	Moravskoslezský kraj

#### Okres:		Karviná

#### Kat. území: 	Karviná - Doly

#### Název NUTS: Karviná

#### Kód NUTS: 	CZ0803

#### Název ZÚJ:  	Karviná

#### Kód  ZÚJ: 	598 917

#### Místem plnění veřejné zakázky je areál bývalého dolu Barbora v obci Karviná, část Doly, okres Karviná, kraj Moravskoslezský.

#### Místem provádění díla jsou pozemky parcelní číslo: 6333/32,  6333/33, 6333/37, 6333/38, 6333/35 v kat. úz. Karviná – Doly.

- FINANCOVÁNÍ

  - Zakázka je financována z vlastních zdrojů zadavatele.

- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Pokud není výslovně uvedeno jinak, je zadávací dokumentace rozdělena do těchto částí:

- Část 1 Pokyny pro zpracování nabídky (tištěná podoba)

- Část 2 Obchodní podmínky – tištěná a elektronická podoba

- Část 3 Projektová dokumentace – „Demolice objektů v areálu dolu Barbora“ a „Aktualizace PD č. D/4376/08/2009 ze dne 26. 8. 2009 Demolice objektů v areálu dolu Barbora“ projektant  Kubinová + partneři, Ostrava – Vítkovice,  Středulinského 966/26 a výkaz výměr –  elektronická podoba

  - Zadávací dokumentace je dělena na výše uvedené části, a pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek v příslušné části zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1. 2., apod.

  - Adresa, kde je dle ust. § 48 odst. 3, písm. d) možno požádat písemně požádat o Zadávací dokumentaci:

Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 – Krč, ing. Jindřiška Moudrá.

Zadávací dokumentace bude zaslána bezplatně.

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám

  - Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemnou žádost zájemce může doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele verejne.zakazky@allowance.cz nebo v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele (Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč). Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, její ev. číslo dle Oznámení o zakázce a identifikační údaje zájemce.

- Prohlídka místa budoucího plnění

  - Zadavatel umožňuje všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční v úterý24. dubna 2012 v 10:00 hod. se srazem účastníků před vrátnicí lokality Barbora, ulice u Barbory č. p. 198 Karviná – Doly. Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou zúčastnit nejvýše dva zástupci každého jednoho dodavatele. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

  - Účel prohlídky

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé považují, nad rámec předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důležité pro zpracování nabídky,

  - Způsob vyjasnění případných dotazů

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz v souladu s článkem 8. „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“ Části 1 Zadávací dokumentace.

- Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky, subdodávky

  - Ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. g) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky zpracovaný v členění dle měsíců, který bude obsahovat všechny požadované práce podle případných jednotlivých dílčích etap. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v Oznámení o zakázce, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy a orgány státní správy.

  - V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou čestného prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).   V případě, že zhotovitel bude část díla zajišťovat formou subdodávky, uvede se ve smlouvě předmět subdodávky a subjekt subdodavatele a určí se koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady na činnost koordinátora hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. Toto ustanovení musí vyplnit ve smlouvě pouze uchazeč, který bude realizovat zakázku pomocí subdodávek.

  - Ochranu a plnění podmínek stavebního úřadu, vlastníků inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí apod. bude dodavatel zajišťovat na své vlastní náklady a jménem právnické osoby, DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Náklady potřebné pro realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

  - Uchazeč, jehož nabídka na realizaci předmětné veřejné zakázky bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, uzavře s právnickou osobou smlouvu o poskytování inženýringu a spolupůsobení při provádění veřejné zakázky.

  - Uchazeč je povinen zajistit při pracích s otevřeným ohněm, v místě demoličních a výkopových  prací, dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu na dodržování protimetanových bezpečnostních opatření stanovených právnickou osobou v části D. „Dokladová část“ projektové dokumentace.

  - Dodavatel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci zakázky ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a musí plnit povinnosti původce odpadů od okamžiku jejich vzniku, až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí do vlastnictví.

  - Při předání díla dodavatel předá právnické osobě doklady o množství a způsobu naložení se vzniklým odpadem, potvrzené osobou oprávněnou k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

- varianty

  - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna, platební podmínky

  - Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou bude možno překročit pouze v případech upravených v Části 2 „Návrh smlouvy o dílo“ Zadávací dokumentace. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Nabídková cena musí obsahovat i náklady na dopracování projektové dokumentace, vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla a propagaci.

  - Měnou zadávacího řízení je Kč.

  - Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo tomto členění:

Cena za provedení díla bez DPH………….Kč

DPH………………………………………..Kč

Cena za provedení díla včetně DPH……….Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

  - Požadovaný způsob stanovení nabídkové ceny uchazeč dodrží, jestliže splní tyto požadavky zadavatele:

- Uvede nabídkovou cenu stanovenou v souladu se způsobem jejího zpracování stanoveným zadavatelem do návrhu smlouvy o dílo.

- Doloží do nabídky, a to jako přílohu návrhu smlouvy, oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními po celou dobu realizace díla.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu, t.j. při oceňování slepého výkazu výměr, který obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou náplň výkazu výměr.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený v projektové dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle článku Části 1 Zadávací dokumentace „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“. Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr (např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod.), je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že v případě, kdy uchazeč ocení náklady, které nebyly obsaženy ve výkazu výměra a uvede tyto oceněné náklady v nabídce (v položkovém rozpočtu či na jiném místě nabídky), aniž by splnil požadavek zadavatele a využil institutu dodatečných informací dle ust. § 49 zákona, bude toto klasifikováno jako rozpor s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

  - V případě, že uchazeč podá nabídku v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v tomto článku Části 1 Zadávací dokumentace „Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna, platební podmínky“, bude jeho nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona.

- Podání nabídky, společná nabídka

  - Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo ve spojení s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení a písemně oznámí toto vyloučení vč. důvodu bezodkladně uchazeči.

  - Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude podepsána v souladu s Článkem Podpis nabídky Části 1 Zadávací dokumentace.

  - S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou považováni ze zákona za jednoho uchazeče a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich.

- JISTOTA - zajištění plnění povinnostÍ uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení

  - Zadavatel nepožaduje jistotu dle ust. § 67 zákona.

- OBSAH NABÍDKY

  - Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.

  - Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:

1.	Krycí list nabídky – vyplněný formulář dle Přílohy č. 1 Části 1 „Pokyny pro zpracování nabídky“ Zadávací dokumentace, podepsaný osobou jednat jménem či za uchazeče - v případě společné nabídky budou na krycím listu podpisy osob jednajících jménem /za/ každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku dle článku nazvaného „Podpis nabídky“.

2.	Obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází.

3.	Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle pokynů obsažených v článku Části 1 Zadávací dokumentace „Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy“ podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu s článkem „Podpis nabídky“. K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu č. 1 Oceněný výkaz výměr a jako přílohu č. 2 Časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný dle článku „Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky „ Části 1 Zadávací dokumentace.

4.	Čestné prohlášení o subdodavatelích zpracované dle čl. 10. 2.

  - Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, a to jak po obsahové, tak i po formální stránce, bude z řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen.

  - Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený v článku „Obsah nabídky“ Části 1 Zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

- Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy

  - Zadavatel předepisuje znění smlouvy o dílo obsažené v Části 2 Zadávací dokumentace jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým zněním.

  - Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

- Podpis nabídky

  - Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněna jednat jménem uchazeče, bude příslušná listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

  - Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštního předpisu úředně ověřená kopie (opis) originálu plné moci.

  - Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Tuto podmínku stanoví zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 3 písm. e) zákona. Podpis osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán.

  - Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál plné moci, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle zvláštních předpisů úředně ověřená kopie (opis) originálu.

  - Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, které mu udělí dle ust. § 20 Občanského zákoníku statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo podle zvláštních předpisů ověřené kopii (opisu) originálu.

  - Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či povinen v zadávacím řízení bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.

  - Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

- Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky

#### Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále (označeném výrazně originál) a jedné kopii. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

#### Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

  - Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

Vzor obálky

Identifikační údaje zadavatele ………………….

Identifikační údaje uchazeče (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku)

# Název veřejné zakázky: „Příprava území po ukončené hornické činnosti

# DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  - areál Barbora, 3. etapa“

Evidenční číslo VZ ……………………….

NEOTEVÍRAT

před termínem otevírání obálek

  - V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami vč. splnění požadavků na formu a kompletaci, bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

- NÁKLADY uchazeče spojené s podáním nabídky

#### Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

#### Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

- OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

  - Místo podání nabídek je na adrese zástupce zadavatele:

Allowance s.r.o., Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 – Krč

  - Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 5. 2012 v 10:00 hod.

  - Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Obálky budou otevřeny v termínu a místě stanoveném zadavatelem v Oznámení o zakázce.

  - Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. 5. 2012 ve 11:00 hodin v zasedací místnosti  zástupce zadavatele.

  - Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit počet osob uvedený v oznámení o zakázce.

Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

  - Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda:

- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,

- je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a

- nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách.

  - Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům:

- identifikační údaje uchazeče,

- informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle předchozího článku.

- informaci o výši nabídkových cen

#### Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

#### Protokol o otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům při kontrole úplnosti nabídky. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni přítomní členové komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny přítomných uchazečů přikládá k seznamu nabídek. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.

- POSOUZENÍ NABÍDEK

  - Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem bude vyřazena. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, komise nepřihlíží.

  - Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle §74 odst. 7 zákona.

  - Komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li komise lhůtu delší. Komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním.

  - Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

- HodnotÍcÍ KritÉria, zpŮsob hodnocenÍ

  - Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH, dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona.

  - Hodnotící komise dle § 79 odst. 6 zákona nepovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

  - O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu dle ust. § 80 zákona.

- výbĚr nejvhodnĚjŠÍ nabÍdky

  - Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

  - Pokud nebyla nabídka hodnocena podle § 79 odst. 6, zadavatel rozhodne o výběru této nabídky. Tím není dotčeno ustanovení § 84 odst. 3 písm. b) zákona.

  - Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům. Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud bylo uchazeči oznámeno a uchazeč nepodal námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 4, nebo nepodal návrh podle § 114 odst. 4 a 5, nebo bylo řízení o jeho návrhu zastaveno. Dotčenými zájemci se rozumí zájemci, kterým veřejný zadavatel nedoručil oznámení o jejich vyloučení před odesláním oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

  - Zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uvede

- identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena,

- výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek,

- odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, pokud zadavatel sám provedl nové posouzení a hodnocení nabídek podle § 79 odst. 5; v takovém případě zadavatel uvede seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek, popis a odůvodnění hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a v čem spatřuje porušení postupu stanoveného zákonem hodnotící komisí

- poučení o lhůtě pro podání námitek podle § 110 odst. 4 a zákazu uzavření smlouvy podle § 82 odst. 1 zákona.

- uZAVŘENÍ smlouvy

  - Dle § 82 zákona zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona (dále jen “vybraný uchazeč“), před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona.

  - Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. V návrhu smlouvy není možné činit v rámci zadávacího řízení jakékoli podstatné změny či doplnění. Výjimkou jsou pouze změny formálního charakteru, které nemají dopad na obsah závazku založeného smlouvou - například změny některých kontaktních údajů apod. Zcela nepřípustné jsou zejména zásahy do podmínek, které byly předmětem hodnocení a úpravy dalších zadávacích, zejména obchodních či technických podmínek.

  - Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě stanovené zadávacími podmínkami. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v této lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

- NÁmitky

  - Zadavateli může podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“).

  - Námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

  - Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu.

  - Námitky se podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují, v čem je spatřováno porušení zákona. S výjimkou námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí být v námitkách uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odst. 2 § 110 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující vpředu uvedené náležitosti zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy dle ust. § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

  - Zájemce či uchazeč se může práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení písemně vzdát. Práva na podání námitek se může zájemce či uchazeč vzdát až po vzniku práva podat námitky. Pokud se zájemce či uchazeč vzdal práva na podání námitek, platí, že lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto uchazeči uplynula.

  - Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy.

  - Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen “Úřad“). O podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče, a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce.

  - Zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u úřadu.

  - Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odst. 1 §111 zákona nevyhověl, nesmí zadavatel před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a je-li tento návrh podán včas, ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení námitek uzavřít smlouvu. Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle odst. 1 § 111 zákona nerozhodl, platí, že námitkám nevyhověl. Je-li před uplynutím lhůty podle věty první tohoto článku řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zastaveno, zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit užší řízení se ruší dnem zastavení řízení.

V Praze dne 27. 4. 2012

…………………………….

Allowance s. r. o.

Ing. Ladislav Kocian

Osoba pověřená zadavatelem

PRILOHA č. 1 POKYNU PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

krycí list nabídky

vzor

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Identifikační údaje uchazeče:

a)	Právnické osoby

| Obchodní firma nebo název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Právní forma: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Členové statutárního orgánu: |  |
| Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění): |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Adresa: |  |
| Telefon/fax: |  |
| E-mail: |  |

V …….. dne……….   	                     ………………………………………………..

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

PRILOHA č. 2 POKYNU PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKYZADAVACI DOKUMENTACE

Kvalifikační předpoklady

Zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

1. Základní kvalifikační předpoklady

- dle § 53 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zájemce doloží čestným prohlášením dle § 62 odst. 2 zákona.

2. Profesní kvalifikační předpoklady

- dle § 54 písmene a) zákona zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů,

- dle § 54 písmene b) zákona zájemce doloží dokladem o oprávnění k podnikání (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, či obdobný, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)),

- dle § 54 písmene d) zákona zájemce doloží osvědčení autorizovaný inženýr „Autorizace v oboru pozemní stavby“ dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- osvědčení o odborné způsobilosti splňující odbornou kvalifikaci „závodní“ (vedoucí    pracovník) v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb“.

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

- dle § 55 odst. 1 písmene a) zákona zájemce doloží platnou a účinnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 20 mil. Kč,

- dle § 55 odst. 1 písmene c) zákona zájemce doloží údajem o obratu dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky zjištěným v souladu s ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona za poslední 3 účetní období s výší ročního obratu min. 30 mil. Kč/ za každé z účetních období a to ve formě čestného prohlášení.

Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechny účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

4. Technické kvalifikační předpoklady

- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona zájemce doloží seznam realizovaných staveb za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení min:

-	alespoň 3 dokončené stavby, v oblasti provádění demoličních prací, v souhrnném finančním objemu ve výši minimálně 40 milionů Kč bez DPH, přičemž alespoň 1 dosáhla finančního objemu ve výši 15 milionů Kč bez DPH

-	alespoň 1 dokončenou stavbu v oblasti provádění demolic objektů navazujících na objekty kulturních památek. Uvedená stavba musí dosahovat finančního objemu ve výši minimálně 10 milionů Kč.

Vpředu uvedené reference budou doloženy osvědčeními objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

Zadavatel upozorňuje, že osvědčení objednatelů nelze nahradit pouhým prohlášením zhotovitele o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací.

Dle § 56 odst. 3 písm. b) dodavatel v nabídce předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat při provádění stavebních prací, resp. při plnění veřejné zakázky. Součástí seznamu bude předložení prosté kopie dokladu o dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření, a to od každého, v seznamu uvedeného technika.

Minimální počet techniků: 3 kvalifikovaní technici

Minimální dosažený stupeň vzdělání techniků: - středoškolské vzdělání stavebního zaměření s min. 5-ti letou praxí v oboru nebo vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření s min. 3 letou praxí v oboru

a

minimálně 1 osoba s dosaženým vysokoškolským vzděláním báňského zaměření s  kvalifikací závodní dolu k zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, pro plynující uhelné doly.

Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců:

Minimální počet osob odpovědných za vedení realizace příslušných odborných prací:

2 odpovědné osoby

Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za vedení realizace příslušných odborných prací:

- středoškolské vzdělání stavebního  zaměření s min. 5-ti letou praxí v oboru nebo vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření s min. 3 letou praxí v oboru.

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných odborných prací:

- kvalifikace autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika s autorizací v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s minimálně 5 - ti letou praxí v oboru

a

- 	osvědčení o odborné způsobilosti splňující odbornou kvalifikaci „závodní“ (vedoucí pracovník) v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb“.

- dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát systému řízení jakosti podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona. Zadavatel též uzná i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

- dle § 56 odst. 4 doloží zájemce s ohledem na předmět veřejné zakázky certifikát systému řízení ochrany životního prostředí podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou nebo ekvivalent dle § 56 odst. 4 zákona. Zadavatel též uzná i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.